**1.-**

Hipótesis trabajadas con sus resultados:

**HIPÓTESIS 1**

Nosotros creemos que implementando un módulo de perfil para el padre lograremos obtener información necesaria para la retroalimentación del sistema hacia el papá. Sabremos que es verdad cuando el padre acepte las sugerencias o las actividades del sistema.

**RESULTADO**

Cada papá creó su propio perfil sin ningún problema y ninguna observación.

**HIPÓTESIS 2**



Nosotros creemos que implementando un módulo de sugerencias de actividades en los días laborables del padre con sus hijos lograremos que los niños sientan el interés por parte de su papá. Sabremos que es verdad cuando el padre acepte o cancele la sugerencia.

**RESULTADO**

Cada papá tuvo sugerencias de actividades a realizar con sus hijos, lo cual consideraban que es factible para ser un padre activo.

**ACCIONES PARA EL SPRINT 2**

Se realizó pruebas con los prototipos de las hipótesis para el Sprint 2 a los papás y se tuvo retroalimentación por parte de ellos.

**PROTOTIPO**

**Listado de actividades Al presionar sobre una actividad Al finalizar el día**

**2.-**

Hipótesis a trabajar en el Sprint 2:

**HIPÓTESIS 3**

Nosotros creemos que implementando un módulo de actividades en los días libres del padre a realizar con sus hijos lograremos que los niños se acerquen más a su papá. Sabremos que es verdad cuando el padre registre las actividades realizadas con sus hijos.

**HIPÓTESIS 4**

Nosotros creemos que implementando un módulo de galería de imágenes para el padre lograremos que el papá pueda administrar las imágenes de las actividades realizadas con sus hijos. Sabremos que es verdad cuando el padre administre su galería de imágenes.

**3.-**

Estimación de Product backlog al iniciar el sprint1 vs Estimación de Product backlog para el sprint 2:

Desde el inicio del sprint 1 hasta ahora, inicio del sprint 2 se han realizado algunos cambios en las hipótesis.

Antes una idea era dar sugerencias aleatorias de actividades para el padre, ahora se ha cambiado las hipótesis para indicar sugerencias durante el horario laboral del padre, y otro modulo para que el padre pueda visualizar actividades a realizar con su hijo durante sus tiempo libres.

Otro cambio es que anteriormente se tenía la idea de que los padres puedan compartir sus experiencias con imágenes a otros padres, pero por motivos de que puede ser posible que a muchos no les guste compartir imágenes de sus hijos (con desconocidos) se lo decidió cambiar por un módulo de notificaciones de videos o collages de imágenes del padre con sus hijos. Estas imágenes son obtenidas de los feedbacks que puede realizar el padre al finalizar el día (o cada actividad) indicando las fotos de ellas.

**4.-**

La meta del Sprint 2 es que el papá utilice el módulo de actividades en sus días libres para realizarlas con sus hijos y tengan así una mayor relación padre-hijos.

La información sobre las actividades será brindada por empresas u organizaciones interesadas en ser visitadas por los padres con sus hijos.

**5.-**

Días a trabajar del Sprint 2:

**Medio:** Vía Skype

**Día:** lunes 21 – martes 22 – miércoles 23 de diciembre; **Hora:** 22:00 - 00:00

**Día:** domingo 27 de diciembre; **Hora:** 12:00 – 16:00

**Día:** lunes 28 – martes 29 – miércoles 30 de diciembre; **Hora:** 22:00 - 00:00

**Día:** domingo 3 de diciembre; **Hora:** 12:00 – 16:00

**Total de horas:** 20 horas

Días a reunir con los usuarios:



Por confirmar el lunes 28 y martes 29 de diciembre.

Prueba de avances:

Lunes 28 y martes 29 de diciembre y al finalizar el Sprint 2.


**6.-**

Funcionamiento total del sistema:



**Perfil del papá**


El padre registrará información necesaria para la retroalimentación del sistema hacia el papá.




**Sugerencias**

El sistema brindará sugerencias sobre actividades que puede realizar el papá con sus hijos en sus días laborables.

El papá puede aceptar, rechazar o posponer la sugerencia de acuerdo a su criterio.






**Actividades**

El sistema dispondrá de una lista de actividades brindada por empresas u organizaciones interesadas en que sean visitadas por padres con sus hijos.



El papá podrá visualizar todas las actividades y al presionar sobre una estas se desplegará una ventana con información más detallada sobre dicha actividad. También en esta visualización tiene la opción de decidir si va a realizar dicha actividad.

Las actividades que el papá haya decidido que las va a realizar serán verificadas al final del día, donde podrá adjuntar fotos que haya tomado realizando dicha actividad con su hijo.



**Galería de imágenes**

El sistema cuenta con el módulo de galería de imágenes, es decir, el papá cuenta con la posibilidad de administrar sus imágenes.



**Notificaciones**

Para comprometer al papá al uso de la aplicación, el sistema cuenta con un módulo de notificaciones donde se manda avisos al papá que se creó un video o un collage con sus fotos en las actividades que el realizó.

El papá contará con la opción de poder compartir las notificaciones en las redes sociales.